| บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา |
| --- |
| ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม แบบ ปร 4 แผ่น 1 / 7 |
| สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทอนหงส์ แบบเลขที่ |
| กองช่าง เทศบาลตำบลทอนหงส์ |
| ประมาณการโดย นายอดุลย์ มะณี เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 |
| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | ค่าแรง | ค่าวัสดุและ แรงงาน | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน |  |  |
| 1. | งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง | 1 | เหมารวม |  |  | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  |
| 1.2 | งานดินขุดพร้อมถมกลับ | 6 | ลบ.ม. |  |  | 148 | 888 | 888 |  |
| 1.3 | เสาเข็มตัวไอขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม. | 22 | ต้น | 4,390 | 96,580 | 1,120 | 24,640 | 121,220 |  |
| 1.4 | สกัดหัวเสาเข็มสรูปตัวไอ | 22 | ต้น | - | - | 180 | 3,960 | 3,960 |  |
| 1.5 | งานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม | 1 | จุด | - | - | 13,500 | 13,500 | 13,500 |  |
| 2 | งานโครงสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | คอนกรีตโครงสร้าง | 49 | ลบ.ม. | 1,850.47 | 90,630.03 | 498 | 24,402 | 115,075.03 |  |
| 2.2 | คอนกรีตหยาบ | 2 | ลบ.ม. | 1,635.51 | 3,271.02 | 398 | 796 | 4,067.02 |  |
| 2.3 | ทรายหยาบ | 42 | ลบ.ม. | 320 | 13,440 | 99 | 4,158 | 17,598 |  |
| 2.4 | เหล็ก DB 16 มม. | 12 | เส้น | 285.54 | 3,426.48 | 53.88 | 646.56 | 4,073.04 |  |
| 2.5 | เหล็ก RB 12 มม. | 173 | เส้น | 165.87 | 28,95.51 | 30.28 | 5,238.44 | 33,933.95 |  |
| 2.6 | แหล็ก RB 9 มม. | 5 | เส้น | 105.14 | 525.70 | 17.02 | 85.10 | 610.80 |  |
| 2.7 | เหล็ก RB 6 มม. | 411 | เส้น | 50.47 | 20,743 | 7.57 | 3,111.27 | 23,854.44 |  |
| 2.8 | ลวดผูกเหล็ก | 80 | กก. | 43.93 | 3,514.40 | - | - | 3,514.40 |  |
|  | รวมยอดยกไป |  |  |  |  |  |  | 347,924.68 |  |

(ลงชื่อ)....................................... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง      (ลงชื่อ).....................................กรรมการกำหนดราคากลาง       (ลงชื่อ).................................กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุชา  ธรรมชาติ) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล		            (นายสุรพล  คงมนต์)     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง    	      (นายอดุลย์  มะณี)  ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7 ว

| บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา |
| --- |
| ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม แบบ ปร 4 แผ่น 2 / 7 |
| สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทอนหงส์ แบบเลขที่ |
| กองช่าง เทศบาลตำบลทอนหงส์ |
| ประมาณการโดย นายอดุลย์ มะณี เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 |
| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | ค่าแรง | ค่าวัสดุและ แรงงาน | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน |  |  |
|  | รวมยอดยกมา |  |  |  |  |  |  | 347,294.68 |  |
| 2.9 | งานไม้แบบ | 240.40 | ลบ.ฟ | - |  | 133 | 31,973.20 | 31,973.20 |  |
| 2.10 | ไม้แบบ คิด 80% ของไม้แบบ | 192.32 | ลบ.ฟ | 400 | 76,928 | - | - | 76,928 |  |
| 2.11 | ไม้เคร่ายึดแบบ คิด 30% ของไม้แบบ | 72.12 | ลบ.ฟ | 400 | 28,848 | - | - | 28,848 |  |
| 2.12 | ไม้ค้ำยัน | 75 | ต้น | 30 | 2,250 | - | - | 2,250 |  |
| 2.13 | ตะปู | 60 | กก. | 51.40 | 3,084 | - | - | 3,084 |  |
| 3 | งานโครงสร้างหลังคา (งานมุงหลังคา) | 276 | ตร.ม. | - | - | 31 | 8,556 | 8,556 |  |
| 3.1 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 0.50x 1.20 ม.สีแดง | 615 | แผ่น | 67 | 41,2205 | - | - | 41,205 |  |
| 3.2 | ครอบสันซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ | 225 | แผ่น | 67 | 15,075 | - | - | 15,075 |  |
| 3.3 | ครอบสามทาง | 4 | แผ่น | 67 | 268 | - | - | 268 |  |
| 3.4 | ครอบหางมน | 8 | แผ่น | 40 | 320 | - | - | 320 |  |
| 3.5 | ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.ยาว 600 ม. | 38 | ท่อน | 622.50 | 25,175 | 277 | 10,526 | 3,5701 |  |
| 3.6 | ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 1 ½ นิ้ว หนา 3.2 มม.ยาว 6.00 ม. | 34 | ท่อน | 530 | 18,020 | 220 | 7,480 | 25,500 |  |
| 3.7 | เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม. | 62 | ท่อน | 436.13 | 27,040 | 244 | 15,728 | 42,168 |  |
| 3.8 | เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด | 86 | ม. | 82 | 7,052 | 69 | 5,934 | 12,986 |  |
| 3.9 | ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด | 86 | ม. | 57 | 4,902 | - | - | 4,902 |  |
| 3.10 | แผ่นกันนกยาว 06.0 ม/แผ่น | 144 | แผ่น | 25 | 3,600 | 3 | 432 | 4,032 |  |
|  | รวมยอดยกไป |  |  |  |  |  |  | 681,090.88 |  |

(ลงชื่อ)....................................... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง      (ลงชื่อ).....................................กรรมการกำหนดราคากลาง       (ลงชื่อ).................................กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุชา  ธรรมชาติ) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล		            (นายสุรพล  คงมนต์)     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง    	      (นายอดุลย์  มะณี)  ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7 ว

| บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา |
| --- |
| ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม แบบ ปร 4 แผ่น 3 / 7 |
| สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทอนหงส์ แบบเลขที่ |
| กองช่าง เทศบาลตำบลทอนหงส์ |
| ประมาณการโดย นายอดุลย์ มะณี เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 |
| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | ค่าแรง | ค่าวัสดุและ แรงงาน | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน |  |  |
|  | รวมยอดยกมา |  |  |  |  |  |  | 681,090.88 |  |
| 3.11 | รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 | 16 | ม. | 350 | 5,600 | 20 | 320 | 5,920 |  |
| 3.12 | อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา (ขอยึดกระเบื้อง) | 1,230 | อัน | 3.58 | 4,4403.40 | - | - | 4,403.40 |  |
| 3.13 | สลักเกลียว ขนาด 30 ซ.ม. | 170 |  | 6.55 | 1,113.50 | - | - | 1,113.50 |  |
| 3.14 | งานทาสีกันสนิมและทาสีเหล็กโครงหลังคา | 121.40 | ตร.ม. | 65 | 7,880.60 | 38 | 4,607.12 | 12,487.72 |  |
| 4 | งานพื้นผิว |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (รวมปูนทรายและยาแนว) | 120 | ตร.ม. | 315 | 37,800 | 125 | 15,000 | 52,800 |  |
| 4.2 | พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8x8 นิ้ว |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (รวมปูนทรายและยาแนว) | 72 | ตร.ม. | 302 | 21,744 | 125 | 9,000 | 30,744 |  |
| 4.3 | พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (รวมปูนทรายและยาแนว) | 24 | ตร.ม. | 250 | 6,000 | 125 | 3,000 | 9,000 |  |
| 4.4 | พื้นซีเมนต์ขัดมัน | 99 | ตร.ม. | 76 | 7,524 | 82 | 8,118 | 15,642 |  |
| 5 | งานผนัง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น | 252 | ตร.ม. | 245 | 61,740 | 89 | 22,420 | 84,168 |  |
|  | รวมยอดยกไป |  |  |  |  |  |  | 897,369.50 |  |

(ลงชื่อ)....................................... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง      (ลงชื่อ).....................................กรรมการกำหนดราคากลาง       (ลงชื่อ).................................กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุชา  ธรรมชาติ) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล		            (นายสุรพล  คงมนต์)     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง    	      (นายอดุลย์  มะณี)  ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7 ว

| บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา |
| --- |
| ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม แบบ ปร 4 แผ่น 4 / 7 |
| สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทอนหงส์ แบบเลขที่ |
| กองช่าง เทศบาลตำบลทอนหงส์ |
| ประมาณการโดย นายอดุลย์ มะณี เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 |
| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | ค่าแรง | ค่าวัสดุและ แรงงาน | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน |  |  |
|  | รวมยอดยกมา |  |  |  |  |  |  | 897,369.50 |  |
| 5.2 | ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง) | 355 | ตร.ม. | 58 | 20,590 | 82 | 29,110 | 49,700 |  |
| 5.3 | ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8”x8” | 77 | ตร.ม. | 257 | 19,789 | 138 | 10,626 | 30,415 |  |
| 5.4 | ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 2”x4” | 42 | ตร.ม. | 350 | 14,700 | 138 | 5,796 | 20,496 |  |
| 5.5 | ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง | 36 | ตร.ม. | 58 | 2,088 | 113 | 4,068 | 6,156 |  |
| 5.6 | เสาเอ็น+ทับหลัง คสล. | 131 | ม. | 70 | 9,170 | 35 | 4,585 | 13,755 |  |
| 6 | งานฝ้าเพดาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์นาดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี | 120 | ตร.ม. | 285 | 34,200 | 97 | 11,640 | 45,840 |  |
| 6.2 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์นาดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี | 42 | ตร.ม. | 329 | 13,818 | 97 | 4,074 | 17,892 |  |
| 6.3 | ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลง |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2x3 นิ้ว | 86 | ตร.ม. | 575 | 49,450 | 134 | 11,524 | 60,974 |  |
|  | รวมยอดยกไป |  |  |  |  |  |  | 1,142,597.50 |  |

(ลงชื่อ)....................................... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง      (ลงชื่อ).....................................กรรมการกำหนดราคากลาง       (ลงชื่อ).................................กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุชา  ธรรมชาติ) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล		            (นายสุรพล  คงมนต์)     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง    	      (นายอดุลย์  มะณี)  ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7 ว

| บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา |
| --- |
| ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม แบบ ปร 4 แผ่น 5 / 7 |
| สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทอนหงส์ แบบเลขที่ |
| กองช่าง เทศบาลตำบลทอนหงส์ |
| ประมาณการโดย นายอดุลย์ มะณี เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 |
| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | ค่าแรง | ค่าวัสดุและ แรงงาน | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน |  |  |
|  | รวมยอดยกมา |  |  |  |  |  |  | 1,142,597.50 |  |
| 7 | งานสี |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ทาสีน้ำพลาสติก | 553 | ตร.ม. | 45 | 24,885 | 30 | 16,590 | 41,475 |  |
| 7.2 | ทาสีน้ำมันทั่วไป | 108 | ตร.ม. | 55 | 5,940 | 38 | 4,104 | 10,044 |  |
| 8 | งานประตู-หน้าต่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ป.-1 | 2 | ชุด | 3,070 | 6,140 | 401 | 802 | 6,942 |  |
| 8.2 | ป.-2 | 3 | ชุด | 2,970 | 8,910 | 377 | 1,131 | 10,041 |  |
| 8.3 | ป.-3 | 1 | ชุด | 2,970 | 2,970 | 377 | 377 | 3,347 |  |
| 8.4 | น.-1 | 2 | ชุด | 6,378 | 12,756 | 1,095 | 2,190 | 14,946 | (พร้อมติดตั้ง) |
| 8.5 | น.-2 | 2 | ชุด | 11,417 | 22,834 | 2,105 | 4,210 | 27,044 | (พร้อมติดตั้ง) |
| 8.6 | น.-3 | 7 | ชุด | 6,633 | 46,431 | 1,244 | 8,708 | 55,139 | (พร้อมติดตั้ง) |
| 8.7 | น.-4 | 4 | ชุด | 1,500 | 6,000 | 150 | 600 | 6,600 |  |
| 9 | งานสุขภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์ | 4 | ชุด | 3,500 | 14,000 | 298 | 1,192 | 15,192 |  |
|  | รวมยอดยกไป |  |  |  |  |  |  | 1,333,367.50 |  |

(ลงชื่อ)....................................... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง      (ลงชื่อ).....................................กรรมการกำหนดราคากลาง       (ลงชื่อ).................................กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุชา  ธรรมชาติ) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล		            (นายสุรพล  คงมนต์)     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง    	      (นายอดุลย์  มะณี)  ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7 ว

| บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา |
| --- |
| ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม แบบ ปร 4 แผ่น 6 / 7 |
| สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทอนหงส์ แบบเลขที่ |
| กองช่าง เทศบาลตำบลทอนหงส์ |
| ประมาณการโดย นายอดุลย์ มะณี เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 |
| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | ค่าแรง | ค่าวัสดุและ แรงงาน | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน |  |  |
|  | รวมยอดยกมา |  |  |  |  |  |  | 1,333,367.50 |  |
| 9.2 | อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ | 2 | ชุด | 2,300 | 4,600 | 298 | 596 | 5,196 |  |
| 9.3 | สายฉีดชำระ | 4 | ชุด | 120 | 400 | 35 | 140 | 620 |  |
| 9.4 | ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว | 5 | ชุด | 400 | 2,000 | 70 | 350 | 2,350 |  |
| 9.5 | กระจกเงา | 2 | ชุด | 280 | 560 | 70 | 140 | 700 |  |
| 9.6 | ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น | 7 | ชุด | 180 | 1,260 | 70 | 490 | 1,750 |  |
| 10 | งานระบบไฟฟ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36วัตต์ | 18 | ชุด | 675 | 12,150 | 135 | 2,430 | 14,500 |  |
| 10.2 | โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36วัตต์ | 20 | ชุด | 360 | 7,200 | 115 | 2,300 | 9,500 |  |
| 10.3 | ตู้ควบคุมไฟฟ้า | 2 | ชุด | 3,500 | 7,000 | 500 | 1,000 | 8,000 |  |
| 10.4 | สวิทช์ชนิดฝังผนัง | 19 | ชุด | 68 | 1,292 | 150 | 2,850 | 4,142 |  |
| 10.5 | ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง | 7 | ชุด | 70 | 490 | 150 | 1,050 | 1,540 |  |
| 10.6 | เต้ารับโทรศัพท์ | 1 | ชุด | 60 | 60 | 90 | 90 | 150 |  |
| 10.7 | เต้ารับโทรทัศน์ | 1 | ชุด | 60 | 60 | 90 | 90 | 150 |  |
| 10.8 | สายไฟฟ้าขนาดต่างๆ และอุปกรณ์ | 1 | เหมารวม | 17,500 | 17,500 | - | - | 17,500 |  |
|  | รวมยอดยกไป |  |  |  |  |  |  | 1,399,545.50 |  |

(ลงชื่อ)....................................... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง      (ลงชื่อ).....................................กรรมการกำหนดราคากลาง       (ลงชื่อ).................................กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุชา  ธรรมชาติ) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล		            (นายสุรพล  คงมนต์)     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง    	      (นายอดุลย์  มะณี)  ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7 ว

| บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา |
| --- |
| ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม แบบ ปร 4 แผ่น 7 / 7 |
| สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทอนหงส์ แบบเลขที่ |
| กองช่าง เทศบาลตำบลทอนหงส์ |
| ประมาณการโดย นายอดุลย์ มะณี เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 |
| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | ค่าแรง | ค่าวัสดุและ แรงงาน | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน |  |  |
|  | รวมยอดยกมา |  |  |  |  |  |  | 1,399,545.50 |  |
| 10.9 | ไฟฉุกเฉิน | 1 | ชุด | 2,500 | 2,500 | 310 | 310 | 2,810 |  |
| 10.10 | ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ | 2 | ชุด | 900 | 1,800 | - | - | 1,800 |  |
| 11 | งานระบบสุขาภิบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1,600 ลิตร | 1 | ชุด | 10,100 | 10,100 | 1,515 | 1,515 | 11,615 |  |
| 11.2 | ถังดักไขมันสำเร็จรูป (20 ลิตร) | 1 | ชุด | 3,500 | 3,500 | 500 | 500 | 4,000 |  |
| 11.3 | บ่อดักขยะและไขมัน | 1 | ชุด | 1,800 | 1,800 | 300 | 300 | 2,100 |  |
| 11.4 | บ่อพัก คสล. | 8 | บ่อ | 900 | 7,200 | 250 | 2,000 | 9,200 |  |
| 11.5 | งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 ม. | 40 | ม. | 285 | 11,400 | 120 | 4,800 | 16,200 |  |
| 11.6 | งานระบบท่อต่างๆ ภายในอาคาร | 1 | เหมารวม | 12,500 | 12,500 | - | - | 12,500 |  |
| 12 | งานอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ราวระเบียงสแตนเลส | 10 | ม. | 500 | 5,000 | 850 | 8,500 | 13,500 |  |
| 12.2 | บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ¾ x 4” | 82 | ม. | 40 | 3,280 | 50 | 4,100 | 7,380 |  |
| 12.3 | ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป | 4 | ชุด | 12,800 | 80,000 | - | - | 50,000 |  |
|  | รวม 12 |  |  |  |  |  |  | 1,530,650.50 |  |
|  | รวมเงินค่างานก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  | 1,530,650.50 |  |

(ลงชื่อ)....................................... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง      (ลงชื่อ).....................................กรรมการกำหนดราคากลาง       (ลงชื่อ).................................กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุชา  ธรรมชาติ) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล		            (นายสุรพล  คงมนต์)     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง    	      (นายอดุลย์  มะณี)  ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7 ว

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง                               แบบ ปร.5

ส่วนราชการ  ฝ่าย/งาน  ช่าง 	สำนัก/กอง  กองช่าง                            กรม  การปกครอง

ประเภท  งานอาคาร

เจ้าของ   เทศบาลตำบลทอนหงส์

สถานที่ก่อสร้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ                 สำนัก/กอง  กองช่าง             กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบเลขที่   สถ.ศพด. 1

ประมาณราคาตามแบบ  ปร.4  จำนวน        7           แผ่น

ประมาณราคา    เมื่อวันที่    28    ตุลาคม  2558

| ลำดับ ที่ | รายการ | ค่าวัสดุค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประเภทงานก่อสร้างถนน | 1,530,650.50 | 1.2713 | 1,945,915.98 |  |
| 2 | ประเภทงานก่อสร้างอาคาร |  |  |  |  |
| 3 | ประเภทงานครุภัณฑ์ |  |  |  |  |
| 4 | ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม |  |  |  |  |
|  | เงื่อนไข |  |  |  |  |
|  | เงินล่วงหน้าจ่าย……………..% |  |  |  |  |
|  | เงินประกันผลงาน……………% |  |  |  |  |
|  | ดอกเบี้ยเงินกู้…………7………% |  |  |  |  |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม………..7…........% |  |  |  |  |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | 1,945,915.98 |  |
|  | คิดเป็นเงินประมาณ (ขอใช้) | 1,945,900.00 |  |
|  | ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) |
|  | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ต.รม |
|  | เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ต.รม |

| (ลงชื่อ) ..................................................... (นายอนุชา ธรรมชาติ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) ..................................................... (นายสุรพล คงมนต์) กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) ..................................................... (นายอดุลย์ มะณี) กรรมการกำหนดราคากลาง |  |
| --- | --- |

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ งานก่อสร้างอาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แขมตอกเข็ม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ25 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

กำหนดแล้วเสร็จ  ภายใน   50  วัน  จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดั้งนี้

-วางผังตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จหล่อคอนกรีตฐานราก-เสาตอม่อ ค.สล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-หล่อคานคอดิน-หล่อเสา ค.สล.ชั้นที่1ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-หล่อคานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-วางบ่อบำบัดน้ำเสียพร้อมวางท่อระบบ แล้วเสร็จ

-ประกอบติดตั้งโครงหลังคา ทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ

งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง กำหนดแล้วเสร็จ

ภายใน   50  วัน  จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดั้งนี้

-มุงกระเบื้องหลังคา และส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.สล. ทั้งหมดแล้วสิ้น

-เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วสิ้น

-ฉาบปูนภายใน และภายนอก แล้วเสร็จ

-ผนังภายในห้องน้ำบุกระเบื้องเคลือบ แล้วเสร็จ

-ติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ

-เทคอนกรีตพื้นอาคาร ทั้งภายในและภายนอก แล้วเสร็จ

งวดสุดท้าย เป็นเงินร้อยละ45 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง กำหนดแล้วเสร็จ  ภายใน   50  วัน  จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

-ปูพื้นกระเบื้องแล้วเสร็จ

-ปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำ แล้วเสร็จ

-ทำโครงคร่าวฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้งแผ่นฝ้า แล้วเสร็จ

-ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ห้องส้วม แล้วเสร็จ

-ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตท์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด ทั้งภายในและภายนอก แล้วเสร็จ

-ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ

-ทำการทดสอบระบบต่างๆ จนใช้ได้เรียบร้อยสมบูรณ์

-ติดตั้งไฟลุกดิน ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ

-นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อ ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

(ลงชื่อ) .....................................................		(ลงชื่อ) .....................................................

(นายอนุชา  ธรรมชาติ)				            (นายสุรพล  คงมนต์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง                                    กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....................................................

(นายอดุลย์  มะณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,966,000.- บาท ลักษณะงาน เพื่อก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์ ขนาด ไม่เกิน 50 คน แบบที่ สถ.ศพด. 1 (แบบตอกเสาเข็ม) จำนวน 2 หลัง ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน 2558 เป็นเงิน 3,891,800.- บาท บัญชีประมาณการราคากลาง 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายอนุชา ธรรมชาติ นายสุรพล คงมนต์ นายอดุลย์ มะณี

(ลงชื่อ) .....................................................

(นายอนุชา  ธรรมชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....................................................

(นายสุรพล  คงมนต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....................................................

(นายอดุลย์  มะณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง