สำเนาคู่ฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์

เรื่อง  ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์

-------------------------------

ตามที่  เทศบาลตำบลทอนหงส์ได้ว่าจ้าง นายนรินทร์  ทองอ่อน  เพื่อทำการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์  ขนาดกว้าง  ๐.๓๐  เมตร  ยาว  รวม  ๑๘๗  เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๐.๓๐  เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการกองช่าง เทศบาลตำบลทอนหงส์   ตามสัญญาจ้าง เลขที่  ๑๐/๒๕๕๗  ลงวันที่   ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๗    วงเงินในการก่อสร้าง    ๒๓๓,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน ) นั้น

บัดนี้   ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่   ๒๐   พฤศจิกายน    ๒๕๕๗  คณะกรรมการตรวจงานจ้างจะทำการตรวจรับงานจ้างในวันที่   ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗    เวลา   ๑๐.๐๐ น.   โดยคณะกรรมการมาพร้อมกัน  ณ  เทศบาลตำบลทอนหงส์ เพื่อทำการตรวจรับงานจ้างต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ  วันที่   ๒๕   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายอมร  แคล้วภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์